Cronograma semanal - Jonas
Cliente : Seda
Data do documento 09/05

Entrega Segunda Feira 12/05 pela manhã urgente:
   1 Fluxo de Pedido
   2 Histórico de Venda
   3 Listagem de Produto (12 dias de atraso)

Entrega Terça Feira 13/05:
1 Análise dos processos do Pag Seguro (acesso para integrar abaixo):
Email cadastrado:
casagil@ig.com.br (pois o seda irei perder tudo, certo?)
Senha
999171190@

2 Começo da Integração do template com o wcm (atraso considerável)

Entrega Quinta 15/05
3 Apresentar algo integrado já ao template (cliente cobrando esta ação)

Entrega Sexta - Feira 16/05:
4 Análise dos processos do Sedex e Pac (Anexos)
Maiores informações enviarei na semana

Demais funções organizamos na semana Jonas.
Entrega do projeto / publicação: 08/06 (30 dias)

Vamos correr sem perder as datas acima Jonas, pois o meio de campo já esta embolando.

Se perdermos alguma data do cronograma, não vamos mais controlar devido aos trampos novos que estão entrando e os pendentes. No feriado acabamos não adiantando o que esta piorando a situação.