Validação Seda – 10/07/2014
Data de entrega – 10/07/2014

Restantes

D – Linkar a página minha-conta.php baseado nas infos enviadas previamente:

4 - rastreamento = (página do correio?) , ou na verdade o pessoal do seda que fala pro usuário onde esta o pedido via email? . Pode ser um campo onde ela preencha falando onde esta o pedido manualmente e aparece em uma tela simples quando o cara clicar ai (aceito sugestão Jonas)

5 - Todos os pedidos = direcionar para pedidos executados (não página ver carrinhos, vide item J abaixo)

6 - Imprimir boleto = direcionar para a tela de boleto se possível, onde o cara possa imprimir a segunda via, não sei qual padrão se usa aqui

E – No cadastro de cliente, inserir o campo pro usuário falar onde conheceu a Seda Erótica,
e esta resposta aparecer na emissão de pedido
(Onde aparece a info de onde conheceu a seda?)

Novos Ajustes

I – Ao estar no site com o carrinho com itens e fechar o navegador, ao voltar o usuário volta logado, mas os pedidos somem.

J – Quando o usuário clicar em meus pedidos e não tiver logado, deve entrar na tela do login.
Quando já estiver logado, deve aparecer os seus pedidos (não esta acontecendo) na verdade o que aparece hoje é a página “ver carrinho”, que não seria o pedido certo?

L - Página “Ver Carrinho” esta ok, mas ao fechar o navegador não sei se nos e-commerces comuns se perde os itens do carrinho como acontece no nosso (pergunta que ela fez no começo do projeto)

M – Onde o cliente consegue visualizar a informação “como conheceu a seda erótica” no pedido?

N – Correio e Pac estamos 100% ok?

O – No controle de estoque, quando não tem o item no estoque não deveria aparecer “indisponível “ no item?

P – Transferência bancária – aamnhã recebemos o manual de homologação